| ▲一、需求表 |  |
| --- | --- |
| 售后及技术服务 要求 | 1.服务响应要求： （1）项目实施后，项目团队须提供 7×24 小时技术支持服务，系统出现一般故障时，在1小时内响应并提出解决方案，8小时之内解决故障；重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。 （2）服务期间，如出现复杂问题通过远程无法处理，供应商须派遣技术人员上门提供现场服务。 （3）对于发现的软件自身功能问题，成交供应商须免费提供技术支持、及时给予圆满解决。 （4）成交人应当维护采购人在服务系统的网络信息安全。 （5）主动巡检服务：成交人将定期对进行运行检测（一个季度不少于两次），检测服务包括但不限于：诊断备份系统性能，发现并处理潜在的问题，减少故障发生几率。并为采购人建立完整客户档案、维护纪录、现场工作日志，对有可能出现的隐患问题，及时向采购人提供专业性建议并协助解决。 2.成交人需承诺至少派1名技术人员1年且只服务于采购人此次招标项目，驻场技术人员所有费用由成交人承担。 3.服务持续升级要求： （1）服务期间，供应商须提供软件平台的免费升级服务，服务期内提供平台免费更新升级，bug免费修复。 4.培训服务： （1）使用培训周期：提供不少于十次现场培训，每次不少于2小时。 （2）提供远程技术服务以电话、QQ、Email 等方式提供7*8小时响应。 （3）成交人必须按医院要求制订培训方案并做出相应承诺。进行系统的技术管理培训、使用培训，使医院相关人员掌握日常使用、维护和管理方法，以保证项目能够正常、安全、平稳地运行和扩展。 5.其它：采购人未提供需求而成交人认为需说明及补充的内容在此填列。 |
| 服务期限及服务地点 | 1.服务时间：合同签订后3年。 2.服务地点：桂平市中医医院 |
| 验收标准 | 1.验收标准： 1.1 验收依据： （1）合同、竞争性磋商文件、响应文件。 （2）成交人提供的技术规格、经采购人认可的系统平台的有效检验文件。 （3）成交人响应文件中提供的经采购人认可的合同系统平台的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 1.2.验收合格的条件： （1）所供系统平台安装部署完成，系统运行稳定可靠。系统性能指标及功能指标满足合同、响应文件的要求。 （2）在服务过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可。 （3）合同中规定的所有系统平台和材料均已交付。 （4）所服务系统平台已通过使用单位组织的验收。 1.3所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 1.4验收标准：依照采购人采购验收标准履行验收，根据国家、行业相关技术标准及双方协商方式与标准进行验收。 1.5验收程序：依照采购人采购验收标准履行验收。 1.6验收报告：依照采购人采购验收标准履行验收。 1.7组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |
| 其他要求 | 1.磋商报价包含完成本项目采购需求中所列所有服务内容产生的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费、利润等一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入磋商报价，在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。 2.供应商报价已充分考虑市场变化因素，合同有效期内双方不再对合同价格做任何调整。 3.供应商在服务人员组成结构等方面应能满足本项目服务的要求。 |

| 二、服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金算盘医院管理系统（HRP） | 成本管理 | 科室成本管理：科室成本核算、科室成本分析 |  |
|  | 财务管理 | 总分类账、应收/应付管理、现金银行、现金流量、项目管理、备查簿管理、财务报表 |  |
|  | 物资管理 | 物资采购管理：采购计划、采购管理、资质管理； 物资库存管理：库存管理、存货核算； 物资深度应用：二级库管理、高值耗材VMI管理； 物资自助平台：请购自助平台、领用自助平台 |  |
|  | 资产管理 | 固定资产管理、资产条码管理、资产自助平台、低值易耗品管理、无形资产管理、待摊费用管理 |  |
|  | 绩效管理 | 工资管理、工资报表 |  |
|  | 经营分析 | 科级查询、领导查询、经营分析、财务分析 |  |
|  | 电子表格 | 电子表格 |  |
|  | 集成平台 | 通用数据采集、收入数据采集 |  |
| 相关软件 | 数据库 | Oracle数据库 |  |
|  | HIS收费材料接口 | 物资档案同步接口、HIS收费材料接口 |  |
| 新增物资管理功能 | 物资管理 | 物资管理系统 - 物资管理是以物料为核心，围绕物料进行申请、采购、入库、出库、结算等一系列物流活动的系统。物资管理主要由采购管理、库存管理、追溯管理、准入管理、查询统计组成，同时与 HRP 其他业务模块紧密衔接，如预算管理、合同管理、资产管理、应付管理、存货核算等；同时和医采平台业务深度融合，实现院内外物流业务一体化。将医院全部的物资全部纳入系统中进行统一管理，实现从采购申请--采购合同--采购订单--采购入库--科室申领--物资出库--成本归集--采购结算业务全流程管理。能够从业务的源头进行物资的追溯管理，并且能够与智能耗材柜、手术室机器人的新型的应用模式进行对接，实现物资管理的智能化。 |  |
|  |  | 基础设置 物资档案拥有耗材的基本信息如规格型号，品牌，是否高值，是否收费，是否资产，是否条码管理，是否批次管理等属性，以及全院唯一的物资编码确保一物一码，支持自定义物资属性； 物资分类支持多维度的分类管理，例如管理维度，价值维度等； 支持不同的物资分类设计不同的管理流程和管理权限； 支持物资档案接口用以对接医保档案，OA审批单，HIS收费项目档案； 针对医疗耗材资质提供了资质的类型、编码、名称以及多版本的保存，实现物资资质随时封存，启用和更新。 支持定义物资和收费项目之间的对应关系。 与外系统对接时支持将本系统的部门和外系统的部门建立对应关系。 将部门和仓库建立对应关系，或与外部系统对接时通过部门与部门对照，部门与仓库对照转换为外部系统与HRP仓库关联关系。 支持物料在仓库中的安全库存、最高库存和订货量等库存模型。按照库存计划生成需求申请单或者请购单，进行采购流程。 针对不同性质的物资建立不同的业务流程，实现全程闭环管理。 - 条码管理 提供条码打印程序，支持条码标签的内容、大小、条码码制的自定义；物资条码的内容设计支持物资编码、物资批次、高值耗材序列号等； 维护条码规则，按照单据类型设置，可以配置物资的主条码和唯一码的条码规则。 自动生成每一个高值耗材的唯一条码。支持条码逐条打印，或批量打印。 - 物资管理基础数据 支持供应商基础档案维护，包括：往来单位分类、往来单位档案、资质证件等；实现资质证件基础信息维护和管理，资质图片上传，资质效期预警等功能； 维护供应商物资的关系，记录供应商与物资的价格信息，是采购管理取价规则的重要信息。 提供物资档案建立耗材的基本信息。如：规格、型号、品牌、是否高值、是否收费、是否条码管理、是否批次管理等属性。 物资套餐设置：提供将不同数量的物料组合成一个套餐，在选择物料时选择套餐可带出物料明细进行便捷操作，可以实现医院耗材整包申领、整包收费、耗材整包预留。 资质类型设定：提供维护物资资质类型和往来单位资质类型，选择资质类型，系统会预置资质类型。 物资资质：系统需提供维护物资资质明细，如：注册证号、证件名称、生效日期、失效日期、备注等。可与供应商平台的资质管理的资质信息数据同步。 支持多级库房的应用。 支持主计量单位和辅计量单位的应用，支持多计量单位的国家标准预置。 ▲预警管理：支持物资资质有效期提示预警功能；支持物资库存量安全数量预警，耗材有效期预警，供应商资质效期预警，超出预警条件自动将预警信息推送到系统首页。 |  |
|  |  | 准入管理 ▲支持新供应商准入申请和新物资准入申请管理，对新供应商所有资质信息进行审查，及院内对新增物资准入进行多级部门审核。 提供因停产或代理变更等某些原因，医院对已上架使用的物资发出的停用需求申请，并支持相关事项的审批。 |  |
|  |  | 采购管理 提供价格审批单功能，可对价格变更进行维护、审批。并对现存的物资价格进行自动追溯调整。 提供采购价目表的功能，可对物资的采购价格进行生效及失效日期管理； 提供物资请购功能，能够在线提出物资请购需求，并由相关负责人进行审批； 提供采购计划功能，帮助采购部门制定计划，审批计划，并根据业务的进展对计划进行调整； ▲提供采购需求量自动计算功能，能够根据库存量、消耗情况、最大库存、最小库存、安全库存、订购批量、订货周期等因子自动生成采购计划量，实现最优化的采购管理； 提供采购订单功能，对采购计划和采购申请进行执行，采购订单到货情况可以随时追踪； 提供物资采购入库功能，根据供应商资质、物资注册证有效期、最大库存情况进行自动预警，提高采购物资的质量； ▲提供采购发票管理功能，能够进行票货同到、货到票未到、票到货未到多种情况的管理，货到票未到情况支持暂估入库，一张发票可以核销多张采购单、一张采购单也可以对应核销多张发票； 可以在系统维护采购价格并设定采购价格的有效期间，后续入库存将以价格维护表上的数据作为出入库价格自动带出。当出现物资价格变动时，需要作价格变动审批单，并由相关领导进行审批。 |  |
|  |  | 库存管理 提供批次管理功能，能够进行批次规则定义，区分不同批次的物资属性，实现精细化物资出库控制； 提供快捷出库功能，可以在入库单上直接点击出库按钮，一键出库提高库存管理效率； 提供采购入库、自制入库、其他入库、盘盈入库等多种入库管理模式，适应医院实际库存业务情况； 提供领用出库、其他出库、盘亏出库等多种出库管理模式，适应医院实际库存业务情况； 支持对物资进行分类细化管理，设立科室二级库、引入条形码支持。依靠二级库与HIS医嘱收费联用自动记账逐步达到收费耗材的实耗实销，完成一个闭环的管理模式； 提供高值耗材代管入库功能，进行代管的高值耗材入库手续办理。 提供仓库对供应商到货的物资进行验收入库。 提供有现存量的物资，或对已入库尚未出库的物资进行退货处理。适用于因质量、效期等问题，仓库需要将耗材退回供应商的业务处理流程。提供对已领用出库物料进行退回，记录领用退回物资的相关信息。适用于因质量、效期等问题，科室需要将耗材退回仓库的业务处理流程。 提供对仓库现有库存量进行物资领用出库，记录领用出库物资的相关信息。 支持物资实际盘点数量的自动导入，自动进行盘点处理，生成盘盈盘亏单，提高物资盘点效率；提供二级库盘点功能，实现二级库的定期盘存，明确管理责权；系统支持移动盘点设备的接入，能够与移动盘点设备进行数据交换，实现移动盘点、查询； 提供了库存月末关账及反关账功能。 |  |
|  |  | 追溯管理 能够与医嘱系统或者HIS收费系统自动对接，高值耗材的收费、使用信息自动传递到系统内，实现高值耗材从入库、流转、到使用收费的全过程跟踪管理； 提供高值耗材追踪表，能够追踪到每一个高值耗材的生产厂家、批次、入库、调拨、领用、使用、收费信息； 提供对寄存业务模式的高值收费材料进行出库；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费出库单；也可进行手工录入收费出库信息。 提供对寄存业务模式的高值收费材料进行退回；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费退回单；也可进行手工录入收费退回信息。 提供对寄存业务的出库单按实际使用情况，按一定周期对各科室的消耗进行汇总后与供应商结算。 提供对寄存业务模式的低值收费材料进行出库；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费出库单；也可进行手工录入收费出库信息。 提供对寄存业务模式的低值收费材料进行退回；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费退回单；也可进行手工录入收费退回信息。 |  |
|  |  | 统计分析 系统所提供的报表包括系统内置的报表及用户自定义报表两类。其中系统内置报表包括： 入库流水表-查询所有入库的流水记录，退货按负数展示； 出库流水表-查询所有出库的流水记录，领用退回和退费按负数展示； 出入库流水表-查询所有出入库的流水记录，查询时支持过滤资源权限过滤； 入库汇总表-查询所有入库的流水记录并按设置维度进行汇总； 出库汇总表-查询所有出库的流水记录并按设置维度进行汇总； 收发存汇总表-查询所有出入库的流水记录并按设置维度进行汇总； 现存量报表-查询当前结存数量，支持调整报表语句； 条码现存量表-查询条码当前结存数量，支持调整报表语句； 条码跟踪表-查询条码出入库记录； 物资需求申请单查询-查询物资需求申请的记录； 请购单执行情况报表-查询请购单表体物资的采购和入库情况等； 采购订单执行情况报-查询订单表体物资入库、开票情况、入库情况等； 消耗汇总查询报表-查询消耗汇总明细开票情况； 库存转移明细表-查询库存转移明细记录； |  |